| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

07.02.2011 №21

О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период весеннего паводка 2011 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, а также обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, инженерных сетей, искусственных сооружений, мостов, путепроводов, дамб, создания условий для нормальной жизнедеятельности населения на территории города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить состав противопаводковой комиссии города Чебоксары (приложение 1).

2.	Утвердить план основных мероприятий на период весеннего паводка 2011 года (приложение 2).

3.	Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Чебоксары  (Родионов В.В.) в срок до 25 февраля 2011 года:

3.1.	Определить перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка 2011года.

3.2.	Подготовить и довести до исполнителей расчет сил и средств, порядок их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка.

3.3.	Организовать работу по подготовке и проведению мероприятий в период весеннего паводка в администрациях районов города Чебоксары, на предприятиях, в организациях и учреждениях города Чебоксары.

4.	Управлению по делам ГО и ЧС города Чебоксары (Родионов В.В.):

4.1.	До 05 марта 2011 года уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка.

4.2.	Обеспечить постоянную готовность подвижного пункта управления по делам ГО и ЧС города Чебоксары (ГАЗ 27057 № Х886ВВ, водитель Прокопьев А.М.).

4.3.	Решить вопрос привлечения сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам по Чувашской Республике к спасательным работам на водных бассейнах города Чебоксары.

5.	Главам администраций Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Бирюков О.Б., Зайцев А.И., Петров А.Н.), начальнику Заволжского территориального управления (Титова Л.И.):

5.1.	Создать и организовать работу противопаводковых комиссий в районах и на крупных объектах экономики города. Обеспечить подготовку и проведение необходимых мер по защите населения и территорий от возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка.

  - Предусмотреть и спланировать размещение и жизнеобеспечение населения, проживающего в домах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления).

  - Совместно с управляющими организациями обеспечить должное содержание и безаварийную эксплуатацию жилищного фонда, инженерных сетей и искусственных сооружений города в период весеннего паводка.

  - Организовать круглосуточное дежурство специализированной инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений (подтоплений) на объектах жилищного фонда, социальной и культурной сферы.

6.	Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  (Николаев В.С.):

6.1.	Организовать круглосуточное дежурство специализированной техники по обслуживанию персонала для ликвидации возможных затоплений (подтоплений) на объектах коммунального хозяйства и инженерной защиты города.

6.2.	Совместно с управлением ГИБДД МВД по Чувашии (Ежеев В.Ф) в зависимости от погодно-климатических условий принять меры по ограничению движения транспортных средств по дорогам города с учетом технического состояния дорожного полотна, организовать контроль за соблюдением режима указанного ограничения.

7.	Заместителю главы администрации по экономическому развитию и финансам (Данилов П.В.), начальникам управлений образования (Кудряшов С.В.), здравоохранения и социальной политики (Марков Д.С.), культуры (Салаева А.Л.), физкультуры, спорта и туризма (Камаданов И.Н.) разработать необходимые мероприятия по обеспечению сохранности вверенных объектов.

8.	Руководителям всех форм собственности рекомендовать до ввода ограничения движения автотранспортных средств по дорогам города Чебоксары организовать завоз необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения производственной деятельности на период весеннего паводка.

- Единой дежурно-диспетчерской службе города Чебоксары (Гладков В.А.) организовать:

9.1.	Постоянный контроль за прохождением весеннего паводка, координацию выполнения мероприятий и привлечения сил и средств к ликвидации аварийных ситуаций;

9.2.	Сбор и обобщение информации о состоянии гидротехнических сооружений и потенциально опасных объектов в период весеннего паводка.

10.	Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  Доброхотова В.А.

Глава администрации

города Чебоксары                                       Н.И. Емельянов

Приложение 1

### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Чебоксары

от 07.02.2011 №21

СОСТАВ

противопаводковой комиссии города Чебоксары

Доброхотов В.А. – заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам  ЖКХ, председатель комиссии;

Родионов В.В. - начальник управления по делам ГО и ЧС г.Чебоксары, заместитель председателя комиссии;

Порфирьев П.Н. – начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи  администрации г.Чебоксары, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алексеев О.И. - директор ОАО «Инженерная защита» (по согласованию);

Бурмистров П.И.- директор ОАО  «Водоканал» (по согласованию);

Вашурин А.С. - генеральный директор ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию);

Гуменюк Е.В. - начальник ГУ Чувашского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (по согласованию);

Данилов П.В. - заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам;

Ефремов П.Г. - директор филиала «Чебоксарыгоргаз» ООО «Чувашсетьгаз» (по согласованию);

Зарницын И.В. - директор ОАО «Горсвет» (по согласованию);

Иванов О.Р. -  заместитель главы  администрации Калининского района города Чебоксары;

Кудряшов С.В - начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Луговская Н.Ф. - руководитель территориального управления Роспотребнадзора (по согласованию);

Марков Д.С. - начальник управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары;

Николаев В.С.- директор МУ «УЖКХ и благоустройства»;

Офицеров Ю.А.- заместитель главы администрации Московского района города Чебоксары;

Пикаев В.П. - начальник МУП «ГУКС»;

Прокопьев Н.П. - заместитель главы администрации Ленинского района города Чебоксары;

Рогальский Ю.А.- начальник ГУ «ЦУКС МЧС России по Чувашской Республике»; (по согласованию);

Рыжов Н.П.- председатель  городской ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию);

Симунов Л.Н.- генеральный директор ОАО «Чувашнефтепродукт» (по согласованию);

Стройков С.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор  города Чебоксары;

Судакова С.Е. – начальник МУ «Управление экологии г.Чебоксары»;

Тимченко С.В. - начальник отдела транспорта и связи администрации города Чебоксары;

Трофимов В.Н - директор ГУ «Чебоксарское лесничество» (по согласованию);

Федосеев О.М. - директор ОАО «Дорэкс» (по согласованию);

Шатилов Г.П. – директор МУ «Управление жилищным фондом г.Чебоксары».

__________________________________

Приложение 2

### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 07.02.2011 №21

ПЛАН

основных мероприятий  на период

весеннего паводка 2011 года

| п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение информацией о прогнозах погоды, предполагаемом уровне паводковых вод на реках и возможной паводковой обстановке | Еженедельно в паводковый период | Управление по делам ГО и ЧС г.Чебоксары, МУ «УЖКХ и Б» |
| 2. | Подготовка и доведение до исполнителей расчета сил и порядка их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка | до 09.03.2011 | Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары |
| 3. | Определение перечня потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка | до 09.03.2011 | Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары |
| 4. | Уточнение перечня жилых домов частного сектора, которые могут оказаться в зонах возможного затопления (подтопления) и разработка мероприятий по отселению населения, проживающего в этих домах, его коммунально-бытовому, торговому и медицинскому обеспечению | до 10.03.2011 | Противопаводко-вая комиссия районов города Чебоксары |
| 5. | Уточнение изменения уровня воды в Чебоксарском водохранилище | Ежедневно в паводковый период | ЕДДС города Чебоксары |
| 6. | Проведение анализа качества питьевой воды в период половодья и информирование о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой | Ежедневно в паводковый период | Территориальное управление Роспотребнадзора, ОАО «Водоканал» |
| 7. | Проведение предприятиями ЖКХ г. Чебоксары мероприятий по пропуску паводковых вод | Паводковый период | МУ «Управление жилфондом», МУ «УЖКХ и Б», администрации районов города Чебоксары |
| 8. | Контроль за проведением мероприятий по сохранению объектов образования, здравоохранения и культуры г.Чебоксары | Паводковый период | Управления образования, здравоохранения и социальной политики, культуры, физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 9. | Обеспечение постоянной готовности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийных бригад к проведению работ по предупреждению работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Паводковый период | МУ «УЖКХ и Б», МУ «УЖФ», ГИМС |
| 10. | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам города | Паводковый период | МУ «УЖКХ и Б», Управление ГИБДД МВД по ЧР |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке к защите мостов и путепроводов в период весеннего паводка | Паводковый период | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 12. | Обеспечение постоянного контроля за пропуском весенних паводковых вод на р. Волга, р. Кукшумка, р. М.Кувшинка, р. Трусиха, р. Сугутка и р. Чебоксарка | Паводковый период | Оперативные группы КЧС города, районов города |
| 13. | Организация круглосуточного дежурства бригад и спецтехники по работе ливневой канализации на период паводка | Паводковый период | МУ «УЖКХ и Б», ООО «Ливнесток» |
| 14. | Технологический осмотр самотечных коллекторов диаметром 1,5 м и более путем прохода по ним (30-я дорога, пр.Тракторостроителей, пр.Мира, пр.И.Яковлева, пр.Ленина, ул.Ярославская, ул.Калинина, пр.9-ой Пятилетки, ул.Ленинского Комсомола, ул.Энтузиастов, Московский пр., ул.Пирогова, мкр.»Волжский 1,2,3», ул.Университетская, пр.М.Горького, Президентский бульвар, ул.Николаева, ул.Гагарина, пр.Никольского, МК «Победа», бульвар Орлова) | До начала паводка | МУ «УЖКХ и Б», ООО «Ливнесток» |
| 15. | Производить наблюдение за оползневыми участками правого берега р.Волга, за монументом «Матери-покровительницы», монументом «Славы» в МК «Победа» | Постоянно с начала оттепели | МУ «УЖКХ и Б», ОАО «Инженерная защита» |
| 16. | Мероприятия по недопущению выхода людей на лед: установка предупреждающих знаков ограждений на полыньях, обрывах и др. | Паводковый период | ОАО «Инженерная защита» |

_______________________________