Чваш  Республики                                           Чувашская  Республика

Шупашкар  хулинчи                                            Глава  администрации

Мускав  районен                                               Московского  района

администраци пуслахе                                             города  Чебоксары

Й Ы Ш А Н У                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2010 г. № 210

О   мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов районного хозяйства в период весеннего паводка 2010 года

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 24.02.2010 г. № 35, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, а также обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, инженерных сетей и сооружений, мостов, путепроводов, создания условий для нормальной жизнедеятельности, предупреждения и ликвидации возможных неблагоприятных последствий на территории Московского района

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Решение задач проведения противопаводковых мероприятий возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (председатель – Офицеров Ю.А.).

- Утвердить прилагаемый план основных мероприятий на период весеннего паводка 2010 года на территории Московского района г. Чебоксары.

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района в срок до 1 марта 2010 года:

- уточнить перечень потенциально опасных участков и объектов, на которых могут возникнуть аварийные ситуации в результате весеннего паводка 2010 года;

- подготовить и довести до исполнителей расчёт сил и средств, порядок их привлечения к спасательным и аварийно-восстановительным работам в период весеннего паводка;

- разработать график проверки опасных участков и объектов на территории района;

- организовать работу по подготовке к весеннему паводку на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на территории района.

4.	Рекомендовать руководителям управляющих компаний:

- обеспечить должное содержание и безаварийную эксплуатацию жилищного фонда в период весеннего паводка;

- организовать дежурство инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений, подтоплений на объектах жилищного фонда;

-	предусмотреть размещение населения, проживающего в домах, попадающих в зону возможного подтопления.

5.	Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства (Дедюхин С.Ю.)

-	по согласованию с аварийно-диспетческой службой Московского района ООО «Жилищная компания» (Илларионов Ю.Н.) организовать постоянный контроль за прохождением весеннего паводка, координацию выполнения мероприятий и привлечения сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций; обеспечить сбор и обобщение информации о состоянии жилищного фонда, гидротехнических сооружений и потенциально опасных участков в период весеннего паводка;

- обеспечить в ТСЖ, ЖСК, ЖК контроль за содержанием и безаварийной эксплуатацией жилищного фонда в период весеннего паводка, проверить наличие материально-технических средств и финансовых ресурсов для обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ.

- Рекомендовать начальнику отдела управления образования администрации г.Чебоксары (Макаренко З.В. - по согласованию) разработать план мероприятий на период весеннего паводка и организовать проведение противопаводковых мероприятий в средних и дошкольных учреждениях.

- Главным специалистам-экспертам по культуре (Быстрова Т.Н.), по торговле (Сироткина Ю.Н.), по физкультуре и спорту (Васильев Ю.Ф.) разработать план мероприятий и довести до учреждений, организаций соответственно по своим направлениям.

- Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - заместителя главы администрации района Офицерова Ю.А.

Глава администрации

В.И. Петров

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением главы администрации Московского   района   г. Чебоксары от   26.02.2010    № 210

ПЛАН

основных мероприятий на период весеннего паводка 2010 год на территории Московского района г. Чебоксары

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района по вопросу пропуска паводковых вод | 01.03.2010 | Офицеров Ю.А. |
| 2. | Обеспечение информацией о прогнозах погоды и возможной паводковой обстановке | Ежедневно в паводковый период | Комиссия по ЧС и ОПБ, ДДС, руково-дители УК (по согласованию), отдел ЖКХ и Б |
| 3. | Уточнение перечня потенциально опасных участков и объектов, на которых могут возникнуть аварийные ситуации в результате паводка | До 01.03.2010 | Комиссия по ЧС и ОПБ |
| 4. | Уточнение перечня жилых домов частного сектора, которые могут оказаться в зонах возможного подтопления, и разработка мероприятий по отселению населения, проживающего в этих домах, его коммунально-бытовому, торговому и медицинскому обеспечению | До 03.03.2008 | Комиссия по ЧС и ОПБ |
| 5. | Подготовка и доведение до исполнителей расчёта сил и порядка их привлечения к спасательным и аварийно-восстановительным работам в период весеннего паводка | До 01.03.2010 | Комиссия по ЧС и ОПБ |
| 6. | Проведение управляющими компаниями района мероприятий по пропуску паводковых вод: - очистка от снега ливневых стоков, дорог, кюветов, устройств отводов; - подготовка к работе водооткачиваю- щих средств, инженерной и автомо бильной техники; - контроль за состоянием подвальных помещений жилых домов; - вывоз снега с внутридворовых терри торий; - удаление с крыш жилых домов снеж- но-ледянных наростов | В подготовительный и паводковый период | руководители УК (по согласованию) |
| 7. | Очистка снежно-ледяных образований в колодцах ливневой канализации, находящихся на балансе МУП «УЖКХ и Б г. Чебоксары» | Подготовительный и паводковый период | МУП «УЖК-ХиБ г.Чебоксары» (по согласованию) |
| 8. | Контроль за состоянием дорог, путепроводов, тротуаров, мостов Московский и Октябрьский | Паводковый период | МУП «УЖК-ХиБ г. Чебоксары», ГИБДД (по согласованию), отдел ЖКХ и Б |
| 9 | Комиссионная проверка состояния оползня а районе улиц Новоилларио-новская и Талвира - Игнатьева | Паводковый период | МУП «Инженерная защита» (по согласованию), отдел ЖКХ и Б |
| 10. | Организация и контроль за проведением мероприятий по сохранению объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли. Удаление с крыш снежно-ледовых наростов; контроль за состоянием подвальных помещений; очистка от снега ливневых стоков, устройство водоотводов | Паводковый период | отдел ЖКХ и Б |
| 11. | Организация дежурства членов комиссии по ЧС и ОПБ на объектах экономики и ЖКХ района | Паводковый период | Руководители объектов |
| 12. | Разработка графика проверки опасных участков и объектов на территории района | До 03.03.2010 | Комиссия по ЧС и ОПБ |
| 13 | Проверка состояния и при необходимости проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению водозащитной дамбы на территории д.Чандрово | До 15.03.2010 | Комиссия по ЧС и ОПБ |
| 14. | Создание необходимых запасов материально-технических и финансовых средств для ликвидации ЧС в результате паводка в жилом секторе | До 01.03.2010 | Руководители предприятий, УК ЖКХ (по согласованию) |
| 15. | Проверка системы оповещения членов комиссии по ЧС и ОПБ, проведение тренировки по их сбору | 02.03.2010 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 16. | Проведение тренировки по оповещению и сбору руководителей управляющих компаний и предприятий ЖКХ | 10.03.2010 | Председатель КЧС и ОПБ |

_______________________________